План развития муниципального образования Киреевский район

на 2026 год

| № п/п | Мероприятие | Адрес | Мощностные показатели (км, м2, шт., и т.д.) | Статус выполнения (заключения контракта, работы ведутся ___%, работы выполнены) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции водоподготовки с реконструкцией системы водоснабжения в г. Липки | Тульская область, Киреевский район, г. Липки | 1 шт. | работы ведутся, выполнено 29% |  |
|  | Установка РЧП на водонапорной башни Рожновского в г.Киреевке по ул.Первомайской | Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул.Первомайская | 1 шт. | работы выполнены |  |
|  | Ремонт системы водоснабжения в п. Шварцевский Киреевского района | Тульская область, Киреевский район, п. Шварцевский | 2,5 км | определение подрядчика |  |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка автодороги Быковка-Богородицк - автоподъезд к н.п. Олень Киреевского района | автоподъезд к н.п. Олень Киреевского района | 1,7 км | работы ведутся, выполнено 40% |  |
|  | Ремонт участка автодороги по ул. пер. Тесакова в г. Киреевск Киреевского района | ул. пер. Тесакова в г. Киреевск Киреевского района | 0,2 км | работы ведутся, выполнено 10% |  |
|  | Ремонт участка автодороги по ул. Токарева (от ул. Мира до ул. Горнорудный пер.) в г. Киреевск Киреевского района | ул. Токарева (от ул. Мира до ул. Горнорудный пер.) в г. Киреевск | 0,33 км | работы ведутся, выполнено 80% |  |
|  | Ремонт участка автодороги по улицам Тупиковая и Железнодорожная в г. Киреевск Киреевского района | улицы Тупиковая и Железнодорожная в г. Киреевск | 0,13 км | работы ведутся, выполнено 80% |  |
|  | Ремонт автодороги поезд ул. Геологов - ул. Железнодорожная (в районе эл. сетей) в г. Киреевск Киреевского района | поезд ул. Геологов - ул. Железнодорожная (в районе эл. сетей) в г. Киреевск | 0,2 км | работы ведутся, выполнено 80% |  |
|  | Ремонт участка автодороги по ул. Западная в г. Киреевск Киреевского района | ул. Западная в г. Киреевск | 0,81 км | работы ведутся, выполнено 70% |  |
|  | Карточный ремонт участков автоподъезда к н.п. Куракино Киреевского района | автоподъезд к н.п. Куракино Киреевского района | 3,56 км | контракт заключен |  |
|  | Щебенение участков автодорог в с. Куракино Киреевского района | с. Куракино (от д. 1а до д. 41, от д.2 до 22) Киреевского района | 1,8 км | контракт заключен |  |
|  | Ремонт участка автодороги по ул. Заводская в г. Болохово Киреевского района | ул. Заводская в г. Болохово | 0,27 км | работы выполнены |  |
|  | Ремонт участка тротуара по ул. Некрасова в г. Киреевск Киреевского района | участок тротуара по ул. Некрасова в г. Киреевск | 0,23 км | работы ведутся, выполнено 90% |  |
|  | Щебенение участка автодороги по ул. Трудовая (от ул. Дорожников до д. 19 по ул. Трудовая) в г. Киреевск Киреевского района | ул. Трудовая (от ул. Дорожников до д. 19 по ул. Трудовая) в г. Киреевск | 0,12 км | работы выполнены |  |
|  | Ремонт участка автодороги по пер. Привокзальный в г. Болохово Киреевского района | участок автодороги по пер. Привокзальный в г. Болохово | 0,36 км | работы ведутся, выполнено 10% |  |
|  | Ремонт ул. Дорожная в д. Воротыновка м.о. Богучаровское Киреевского района Тульской области | ул. Дорожная в д. Воротыновка м.о. Богучаровское | 0,367 км | работы выполнены |  |
|  | Ремонт автодороги в д. Воротыновка (старая деревня) м.о. Богучаровское Киреевского района Тульской области | д. Воротыновка (старая деревня) м.о. Богучаровское | 1,799 км | работы выполнены |  |
|  | Щебенение автодороги в с. Головлино Киреевского района | с. Головлино Киреевского района | 1,5 км | работы выполнены |  |
|  | Ремонт автодороги по ул. Титова в г. Киреевске Киреевского района Тульской области | ул. Титова в г. Киреевске | 0,75 км | работы ведутся, выполнено 80% |  |
|  | Ремонт автодороги по ул. Л. Толстого в г. Киреевске Киреевского района Тульской области | ул. Л. Толстого в г. Киреевске | 0,95 км | работы ведутся, выполнено 80% |  |
|  | Обустройство щебнем автоподъезда Щекино-Липки-Киреевск к н.п. Сатинка, Киреевского района Тульской области | автоподъезд Щекино-Липки-Киреевск к н.п. Сатинка, Киреевского района | 1,848 км | работы выполнены |  |
|  | Ямочный ремонт участков автоподъезда к д. Крюковка МО Киреевский район | автоподъезд к д. Крюковка | 528 кв. м. | работы выполнены |  |
|  | Ямочный ремонт участков автодорог в МО г. Киреевск | МО г. Киреевск | 1 056 кв. м. | работы выполнены |  |
|  | Ямочный ремонт участков автодорог в г. Болохово | г. Болохово | 528 кв. м. | работы выполнены |  |
|  | Ямочный ремонт участков автодорог в МО г. Липки | г. Липки | 528 кв. м. | работы выполнены |  |
|  | Ямочный ремонт участков автодорог в п. Бородинский | п. Бородинский | 339 кв. м. | работы выполнены |  |
|  | Ямочный ремонт участков автодорог в п. Березовский МО Приупское | п. Березовский | 339 кв. м. | работы выполнены |  |
|  | Ямочный ремонт участков автодорог в п. Шварцевский | п. Шварцевский | 528 кв. м. | работы выполнены |  |
|  | Щебенение автодороги д. Ивакино Киреевского района Тульской области | автодорога д. Ивакино Киреевского района | 0,6 км | работы выполнены |  |
|  | Асфальтирование участка дороги от д.1 до д.22 по ул. Центральная в с. Новое Cело Киреевского района Тульской области | автодорога от д.1 до д.22 по ул. Центральная в с. Новое Cело Киреевского района | 0,52 км | работы выполнены |  |
|  | Ощебенение участка дороги от д.1 до д.32 в д. Марьино Киреевского района Тульской области | автодорога от д.1 до д.32 в д. Марьино Киреевского района | 0,72 км | работы выполнены |  |
|  | Асфальтирование автомобильной дороги по ул. Вагонная в п. Серебряные Ключи Киреевского район Тульской области, общей протяженностью 474 метра | ул. Вагонная в п. Серебряные Ключи | 0,474 км | работы ведутся, выполнено 25% |  |
|  | Асфальтирование участка автомобильной дороги от д.9 до д.38 по ул. Лесная в п. Серебряные Ключи Киреевского района Тульской области, общей протяженностью 270 метров | ул. Лесная от д.9 до д.38 по в п. Серебряные Ключи | 0,27 км | работы ведутся, выполнено 30% |  |
|  | Асфальтирование участка автомобильной дороги от д.22 до д.3 по ул. Лесная в п. Серебряные Ключи Киреевского района Тульской области, общей протяженностью 270 метров | ул. Лесная от д.22 до д.3 по в п. Серебряные Ключи | 0,27 км | работы ведутся, выполнено 30% |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественной территории - "Киреевский городской парк культуры и отдыха" в г. Киреевск - 1 этап. | Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова | 259540 кв. м. | определение подрядчика |  |
|  | Благоустройство дворовой территории | Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Гагарина, д.4,6 | 2 шт. | работы ведутся, выполнено 90% |  |
|  | Благоустройство дворовой территории | Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Гагарина, д.8,10,11,12,ул.Советская,д.2,д.20 | 6 шт. | работы выполнены |  |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки | Тульская область, Киреевский район, п. Стахановский, в районе д. 5, 7, 8 | 1 шт. | работы ведутся, выполнено 30% |  |
|  | Устройство детской площадки | Тульская область, Киреевский район, п. Стахановский, в районе д. 5, 7, 8 | 1 шт. | работы выполнены |  |
| Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт Киреевского городского Дома культуры (двухгодичный контракт 2026-2027 гг.) | Тульская область., г.Киреевск, ул.Ленина, д.19 | 1 шт. | работы ведутся, выполнено 40% |  |
|  | Капитальный ремонт Бородинской детской музыкальной школы | Тульская область, Киреевский район, п.Бородинский, ул.Пионерская, д.8 | 1 шт. | работы ведутся, выполнено 60% |  |
|  | Капитальный ремонт стадиона физкультурно-оздоровительного комплекса муниципального образования город Болохово Киреевского района | Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Мира, д.20А | 1 шт. | Работы ведутся. Выполнено 5% |  |
|  | Создание модельной библиотеки на базе Октябрьской сельской библиотеки | Тульская область, Киреевский район, п.Октябрьский, ул.Ленина, д.12а | 1 шт. | работы ведутся, выполнено 99% |  |
|  | Капитальный ремонт МКОУ "Липковский центр образования № 1" (Липковский детский сад "Солнышко") | Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Комсомольская, д. 3а | 1 шт. | работы ведутся, выполнено 100% |  |
|  | Капитальный ремонт МКОУ "Шварцевский центр образования" (школа) | Тульская область, Киреевский район, п. Шварцевский, ул. Первомайская, д. 7 | 1 шт. | работы ведутся, выполнено 63% |  |
|  | Капитальный ремонт МКОУ "Октябрьский центр образования" (школа) | Тульская область, Киреевский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 18 | 1 шт. | работы ведутся, выполнено 15% |  |
|  | Ремонт здания Прогрессовского СДК | Тульская область, Киреевский район, п.Прогресс, ул.Молодежная, д.16 | 1 шт. | Работы ведутся. выполнено 45 % |  |
|  | Ремонт здания Кузнецовского СДК | Тульская область, Киреевский район, с.Кузнецово, ул.Центральная, д.14 | 1 шт. | Работы ведутся. выполнено 55 % |  |
|  | Ремонт фойе 2 этажа в МКОУ "Липковская СОШ №2" | Тульская область, Киреевский район, г.Липки, ул.Советская, д.40 | 1 шт. | работы выполнены |  |
|  | Благоустройство территории в МКДОУ «Киреевский д/с «Ромашка» | Тульская область, Киреевский район, г.Киреевск, ул.Ленина, 15а | 600 кв.м – асфальтирование 204 п.м. - ограждение | Работы ведутся, выполнено 5% |  |
|  | Разработка ПСД для МБУК "Киреевский районный дом культуры" | Тульская область., г.Киреевск, ул.Октябрьская, д.26 | 1 шт. | Работы ведутся, выполнено 50% |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания поликлиники 3,4 этажи | Тульская обл., г. Киреевск, ул. Ленина 44 | 1522 кв. м. | определение подрядчика |  |
| Экология |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых вод г. Киреевск | Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск | 1 шт. | работы ведутся, выполнено 20% |  |