План развития муниципального образования Киреевский район 
на 2026 год
	№ п/п
	Мероприятие
	Адрес
	Мощностные показатели
(км, м2, шт.,
и т.д.)
	Статус выполнения
(заключения контракта, работы ведутся ___%, работы выполнены)
	Примечание

	Жилищно-коммунальное хозяйство

	1. 
	Строительство станции водоподготовки с реконструкцией системы водоснабжения в г. Липки  
	Тульская область, Киреевский район, г. Липки
	1 шт.
	работы ведутся, выполнено  29%
	

	2. 
	Установка РЧП на  водонапорной башни Рожновского в г.Киреевке по ул.Первомайской    
	Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул.Первомайская
	1 шт.
	работы выполнены
	

	3. 
	Ремонт системы водоснабжения в п. Шварцевский Киреевского района    
	Тульская область, Киреевский район, п. Шварцевский
	2,5 км
	определение подрядчика
	

	Дорожное хозяйство

	1. 
	Ремонт участка автодороги Быковка-Богородицк - автоподъезд к н.п. Олень Киреевского района
	автоподъезд к н.п. Олень Киреевского района
	1,7 км
	работы ведутся, выполнено  40%
	

	2. 
	Ремонт участка автодороги по ул. пер. Тесакова в г. Киреевск Киреевского района
	ул. пер. Тесакова в г. Киреевск Киреевского района
	0,2 км
	работы ведутся, выполнено  10%
	

	3. 
	Ремонт участка автодороги по ул. Токарева (от ул. Мира до ул. Горнорудный пер.) в г. Киреевск Киреевского района
	ул. Токарева (от ул. Мира до ул. Горнорудный пер.) в г. Киреевск
	0,33 км
	работы ведутся, выполнено  80%
	

	4. 
	Ремонт участка автодороги по улицам Тупиковая и Железнодорожная в г. Киреевск Киреевского района
	улицы Тупиковая и Железнодорожная в г. Киреевск
	0,13 км
	работы ведутся, выполнено  80%
	

	5. 
	Ремонт автодороги поезд ул. Геологов - ул. Железнодорожная (в районе эл. сетей) в г. Киреевск Киреевского района
	поезд ул. Геологов - ул. Железнодорожная (в районе эл. сетей) в г. Киреевск
	0,2 км
	работы ведутся, выполнено  80%
	

	6. 
	Ремонт участка автодороги по ул. Западная в г. Киреевск Киреевского района
	ул. Западная в г. Киреевск
	0,81 км
	работы ведутся, выполнено  70%
	

	7. 
	Карточный ремонт участков автоподъезда к н.п. Куракино Киреевского района
	автоподъезд к н.п. Куракино  Киреевского района
	3,56 км
	контракт заключен
	

	8. 
	Щебенение участков автодорог в с. Куракино Киреевского района
	с. Куракино (от д. 1а до д. 41, от д.2 до 22) Киреевского района 
	1,8 км
	контракт заключен
	

	9. [bookmark: _GoBack]
	Ремонт участка автодороги по ул. Заводская в г. Болохово Киреевского района
	ул. Заводская в г. Болохово
	0,27 км
	работы выполнены
	

	10. 
	Ремонт участка тротуара по ул. Некрасова в г. Киреевск Киреевского района
	участок тротуара по ул. Некрасова в г. Киреевск
	0,23 км
	работы ведутся, выполнено  90%
	

	11. 
	Щебенение участка автодороги по ул. Трудовая (от ул. Дорожников до д. 19 по ул. Трудовая) в г. Киреевск Киреевского района
	ул. Трудовая (от ул. Дорожников до д. 19 по ул. Трудовая) в г. Киреевск
	0,12 км
	работы выполнены
	

	12. 
	Ремонт участка автодороги по пер. Привокзальный в г. Болохово Киреевского района
	участок автодороги по пер. Привокзальный в г. Болохово
	0,36 км
	работы ведутся, выполнено  10%
	

	13. 
	Ремонт ул. Дорожная в д. Воротыновка м.о. Богучаровское Киреевского района Тульской области
	ул. Дорожная в д. Воротыновка м.о. Богучаровское
	0,367 км
	работы выполнены
	

	14. 
	Ремонт автодороги в д. Воротыновка (старая деревня) м.о. Богучаровское Киреевского района Тульской области
	д. Воротыновка (старая деревня) м.о. Богучаровское
	1,799 км
	работы выполнены
	

	15. 
	Щебенение автодороги в с. Головлино Киреевского района
	с. Головлино Киреевского района
	1,5 км
	работы выполнены
	

	16. 
	Ремонт автодороги по ул. Титова в г. Киреевске Киреевского района Тульской области
	ул. Титова в г. Киреевске
	0,75 км
	работы ведутся, выполнено  80%
	

	17. 
	Ремонт автодороги по ул. Л. Толстого в г. Киреевске Киреевского района Тульской области
	ул. Л. Толстого в г. Киреевске
	0,95 км
	работы ведутся, выполнено 80%
	

	18. 
	Обустройство щебнем автоподъезда Щекино-Липки-Киреевск к н.п. Сатинка, Киреевского района Тульской области
	автоподъезд Щекино-Липки-Киреевск к н.п. Сатинка, Киреевского района
	1,848 км
	работы выполнены
	

	19. 
	Ямочный ремонт участков автоподъезда к д. Крюковка МО Киреевский район
	автоподъезд к д. Крюковка
	528  кв. м.
	работы выполнены
	

	20. 
	Ямочный ремонт участков автодорог в МО г. Киреевск
	МО г. Киреевск
	1 056  кв. м.
	работы выполнены
	

	21. 
	Ямочный ремонт участков автодорог в г. Болохово
	г. Болохово
	528  кв. м.
	работы выполнены
	

	22. 
	Ямочный ремонт участков автодорог в МО г. Липки
	г. Липки
	528  кв. м.
	работы выполнены
	

	23. 
	Ямочный ремонт участков автодорог в п. Бородинский
	п. Бородинский
	339  кв. м.
	работы выполнены
	

	24. 
	Ямочный ремонт участков автодорог в п. Березовский МО Приупское
	п. Березовский
	339  кв. м.
	работы выполнены
	

	25. 
	Ямочный ремонт участков автодорог в п. Шварцевский 
	п. Шварцевский
	528  кв. м.
	работы выполнены
	

	26. 
	Щебенение автодороги  д. Ивакино Киреевского района Тульской области
	автодорога  д. Ивакино Киреевского района
	0,6 км
	работы выполнены
	

	27. 
	Асфальтирование участка дороги от д.1 до д.22 по ул. Центральная в с. Новое Cело  Киреевского района Тульской области
	автодорога от д.1 до д.22 по ул. Центральная в с. Новое Cело  Киреевского района
	0,52 км
	работы выполнены
	

	28. 
	Ощебенение участка дороги от д.1 до д.32  в д. Марьино Киреевского района Тульской области
	автодорога от д.1 до д.32  в д. Марьино Киреевского района
	0,72 км
	работы выполнены
	

	29. 
	Асфальтирование автомобильной дороги  по ул. Вагонная в п. Серебряные Ключи Киреевского район    Тульской области, общей протяженностью 474 метра
	ул. Вагонная в п. Серебряные Ключи 
	0,474 км
	работы ведутся, выполнено  25%
	

	30. 
	Асфальтирование участка автомобильной дороги  от д.9 до д.38 по ул. Лесная в п. Серебряные Ключи Киреевского района Тульской области, общей протяженностью 270 метров
	ул. Лесная от д.9 до д.38 по в п. Серебряные Ключи
	0,27 км
	работы ведутся, выполнено  30%
	

	31. 
	Асфальтирование участка автомобильной дороги от д.22 до д.3 по ул. Лесная в п. Серебряные Ключи Киреевского района Тульской области, общей протяженностью 270 метров
	ул. Лесная от д.22 до д.3 по в п. Серебряные Ключи
	0,27 км
	работы ведутся, выполнено  30%
	

	Благоустройство

	1. 
	Благоустройство общественной территории - "Киреевский городской парк культуры и отдыха" в г. Киреевск - 1 этап.
	Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова
	259540  кв. м.
	определение подрядчика
	

	2. 
	Благоустройство дворовой территории
	Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Гагарина, д.4,6
	2  шт.
	работы ведутся, выполнено  90%
	

	3. 
	Благоустройство дворовой территории 
	Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Гагарина, д.8,10,11,12,ул.Советская,д.2,д.20
	6 шт.
	работы выполнены
	

	4. 
	Устройство многофункциональной спортивной площадки
	Тульская область, Киреевский район, п. Стахановский, в районе д. 5, 7, 8
	1 шт.
	работы ведутся, выполнено  30%
	

	5. 
	Устройство детской площадки
	Тульская область, Киреевский район, п. Стахановский, в районе д. 5, 7, 8
	1 шт.
	работы выполнены
	

	Социальная инфраструктура

	1. 
	Капитальный ремонт Киреевского городского Дома культуры (двухгодичный контракт 2026-2027 гг.)
	Тульская область., г.Киреевск, ул.Ленина, д.19
	1 шт.
	работы ведутся, выполнено  40%
	

	2. 
	Капитальный ремонт Бородинской детской музыкальной школы
	Тульская область, Киреевский район, п.Бородинский, ул.Пионерская, д.8
	1 шт.
	работы ведутся, выполнено  60%
	

	3. 
	Капитальный ремонт стадиона физкультурно-оздоровительного  комплекса муниципального образования город Болохово Киреевского района
	Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Мира, д.20А 
	1 шт.
	Работы ведутся. Выполнено 5%
	

	4. 
	Создание модельной библиотеки на базе Октябрьской сельской библиотеки
	Тульская область, Киреевский район, п.Октябрьский, ул.Ленина, д.12а
	1 шт.
	работы ведутся, выполнено  99%
	

	5. 
	Капитальный ремонт МКОУ "Липковский центр образования № 1" (Липковский детский сад "Солнышко")
	Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Комсомольская, д. 3а 
	1 шт.
	работы ведутся, выполнено  100%
	

	6. 
	Капитальный ремонт МКОУ "Шварцевский центр образования" (школа)
	Тульская область, Киреевский район,  п. Шварцевский, ул. Первомайская, д. 7 
	1 шт.
	работы ведутся, выполнено  63%
	

	7. 
	Капитальный ремонт МКОУ "Октябрьский центр образования" (школа)
	Тульская область, Киреевский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 18 
	1 шт.
	работы ведутся, выполнено  15%

	

	8. 
	Ремонт здания                 Прогрессовского  СДК 
	 Тульская область, Киреевский район, п.Прогресс, ул.Молодежная, д.16 
	1 шт.
	Работы ведутся.  выполнено  45 %
	

	9. 
	Ремонт здания Кузнецовского СДК 
	Тульская область, Киреевский район, с.Кузнецово, ул.Центральная, д.14
	1 шт.
	Работы ведутся.  выполнено  55 %
	

	10. 
	Ремонт фойе 2 этажа в МКОУ "Липковская СОШ №2"
	Тульская область, Киреевский район, г.Липки, ул.Советская, д.40
	1 шт.
	работы выполнены
	

	11. 
	Благоустройство территории в МКДОУ «Киреевский д/с «Ромашка» 
	Тульская область, Киреевский район, г.Киреевск, ул.Ленина, 15а
	600 кв.м – асфальтирование
204 п.м. - ограждение
	Работы ведутся, выполнено 5%
	

	12. 
	Разработка ПСД для МБУК "Киреевский районный дом культуры"

	Тульская область., г.Киреевск, ул.Октябрьская, д.26
	1 шт.
	Работы ведутся, выполнено 50%
	

	Здравоохранение

	1. 
	Капитальный ремонт здания поликлиники 3,4 этажи
	Тульская обл., 
г. Киреевск, ул. Ленина 44
	1522 кв. м.
	определение подрядчика
	

	Экология

	1. 
	Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых вод г. Киреевск 
	Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск
	1 шт.
	работы ведутся, выполнено  20%
	



